## Slide 1: Introducción a las metodologías agiles SCRUM

## Slide 2: INTEGRANTES
Karla Coronel
Andrea Campaz
Anhyé Andino
Jared Bravo
Fabiana Tumbaco
Bryan Lopez

## Slide 3: Introducción
Scrum: marco ágil para desarrollo de software basado en colaboración, adaptabilidad y entrega incremental.
Objetivo: simular un Sprint para el desarrollo de una aplicación de gestión de tareas.
Historias de Usuario (HUs): definidas desde la perspectiva del usuario final para asegurar valor real

## Slide 4: Historias de Usuario clave
HU1 – Registro de emprendedor: registrarse y mostrar productos.
Como emprendedor estudiantil, quiero poder registrarme en la plataforma para mostrar mis productos y conectarme con posibles clientes.
HU2 – Visualización de productos: ver descripciones, precios e imágenes.
Como estudiante, quiero poder ver detalles de los productos ofrecidos incluyendo descripciones, precios e imágenes para tomar decisiones informadas sobre mis compras.

## Slide 5: Historias de Usuario clave
HU3 – Lista de favoritos: agregar productos favoritos.
Como estudiante, quiero poder agregar productos a una lista de favoritos para encontrarlos fácilmente más tarde.
HU4 – Edición de perfil: actualizar presentación y productos.
Como emprendedor estudiantil, quiero poder editar mi perfil para mantener actualizada mi formación y presentación.

## Slide 6: Historias de Usuario clave
HU5 – Pagos seguros: realizar pagos de manera segura.
Como estudiante, quiero poder realizar pagos de manera segura y fácil en la plataforma.
HU6 – Notificaciones: recibir alertas de nuevos productos.
Como estudiante, quiero recibir notificaciones cuando se agreguen nuevos productos y servicios que me interesan para estar al día.

## Slide 7: Objetivo del Sprint:
Desarrollar funcionalidades esenciales que permitan a estudiantes y emprendedores interactuar con la plataforma: registro, visualización de productos, favoritos, edición de perfil, pagos y notificaciones.

## Slide 8: Sprint Backlog:
Historia | Tareas
HU1 – Registro de emprendedor | - Crear formulario de registro - Validación de datos - Configurar roles de usuario
HU2 – Visualización de productos | - Crear página de listado de productos - Implementar filtros y búsqueda - Mostrar imágenes, descripciones y precios
HU3 – Lista de favoritos | - Agregar botón “favorito” - Crear sección de favoritos en el perfil
HU4 – Edición de perfil | - Crear formulario de edición de perfil - Función para actualizar datos y foto

## Slide 9: Presentación del Incremento
HU1: flujo de registro, validaciones y roles (mockups en pizarra).
Registro de emprendedor
HU2: listado de productos, filtros y búsqueda (notas adhesivas).
Visualización de productos
HU3: favoritos y sección en perfil.
Lista de favoritos
HU4: edición de perfil de emprendedor.
Edición de perfil

## Slide 10: Resultados del Sprint Review
Incremento simulado aprobado parcialmente.
HU5 y HU6 quedan para siguientes Sprints.

## Slide 11: Retrospectiva
Lo que salió bien: coordinación, claridad en mockups, criterios de aceptación claros.
A mejorar: tiempo estimado de tareas y definición de base de datos.
Acciones para el próximo Sprint: planificar HU5 y HU6, diagramas de flujo más detallados, revisión de priorización de HUs.

## Slide 12: Conclusión
Avance en planificación, diseño y simulación de incrementos funcionales.
Identificación de mejoras para mayor eficiencia.
HU5 y HU6 trasladadas al próximo Sprint con feedback incorporado.